| POLITEKNIK NEGERI PADANG JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215) |  |  |
| --- | --- | --- |
| J-02 | Log Daily Scrum dan Impediment | Digunakan pada: Sepanjang sprint |

Petunjuk Pengisian

Daily Scrum diselenggarakan minimal dua kali seminggu, maksimal 15 menit, pada hari dan jam yang telah disepakati tim. Setiap anggota menjawab tiga pertanyaan: (1) apa yang saya selesaikan sejak Daily Scrum terakhir, (2) apa yang akan saya kerjakan sampai Daily Scrum berikutnya, (3) adakah hambatan yang memperlambat saya. Tulis kemajuan yang terlihat ("validasi tanggal sudah jalan"), bukan kesibukan ("kemarin saya baca dokumentasi"). Papan tugas wajib dimutakhirkan sebelum pertemuan bubar. Log ini adalah salah satu dari empat bukti objektif penilaian kontribusi individu. Isi satu halaman untuk setiap pelaksanaan Daily Scrum.

| Kelas | MI 3A | Kelompok | Luminary / 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Proyek | Sistem Informasi Perawatan dan Kesehatan Hewan Florion Petcare | Klien / Mitra | Florion Petcare |
| Sprint ke- | 1 | Pertemuan Daily Scrum ke- | 1 |
| Hari / Tanggal | Senin, 6 Oktober 2026 | Waktu mulai – selesai | 20.00 – 21.00 |

A.  Catatan Anggota

| No | Nama Anggota | Diselesaikan sejak pertemuan terakhir | Akan dikerjakan sampai pertemuan berikutnya | Hambatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Farhan Defra Jaya Kusuma (Scrum Master) | Memimpin Sprint Planning dan menetapkan Sprint Goal: login + kelola data dasar. Menentukan US-1007 sebagai tanggung jawab sendiri. | Setup project Laravel di VSCode: install dependency, konfigurasi .env, dan struktur folder backend. | Belum ada |
| 2 | Annisa Marsya (Product Owner) | Menetapkan prioritas Sprint 1: US-1001, 1002, 1003, 1004, 1007. Memvalidasi acceptance criteria dengan mitra. Menentukan US-1004 sebagai tanggung jawab sendiri. | Menyusun skenario pencarian pasien/pemilik untuk US-1004. | Belum ada |
| 3 | Farhan Nul Aziz | Menyusun papan tugas di Trello: kolom Product Backlog, Sprint Backlog, In Progress, Testing, Done. Menentukan US-1001 sebagai tanggung jawab sendiri. | Membuat migration users dan menyiapkan struktur autentikasi. | Belum ada |
| 4 | Atiya Puti Betriyona | Menyepakati US-1002 sebagai tanggung jawab sendiri. Mempelajari struktur data pemilik hewan dari formulir identifikasi mitra. | Merancang skema tabel owners dan endpoint CRUD. | Belum ada |
| 5 | Nabilla Muyassari Yumni | Menyepakati US-1003 sebagai tanggung jawab sendiri. Mempelajari relasi pemilik–pasien. | Merancang skema tabel patients dengan foreign key ke owners. | Belum ada |

B.  Impediment yang Perlu Ditindaklanjuti

Impediment adalah hambatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh anggota yang bersangkutan. Scrum Master menindaklanjuti dalam 24 jam; bila belum teratasi dalam dua kali Daily Scrum berturut-turut, laporkan kepada dosen pada Jobsheet J-06.

| No | Uraian Impediment | Tanggal muncul | Penanggung Jawab | Tindakan yang diambil | Status (Terbuka / Selesai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belum ada kesepakatan format response API (field success, data, message) | 6 Okt 2026 | Scrum Master | Diskusi singkat, disepakati format konsisten: {success, message, data} | Selesai |

C.  Kondisi Papan Tugas Setelah Pertemuan

| Product Backlog (jumlah item) | Sprint Backlog | In Progress | Testing / Review | Done | Unplanned / Blocked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 item | 5 item (backend) | 1 | 0 | 0 | 0 |

Sisa story point sprint ini: 21 SP | Hari sprint ke- 1 dari 21

Dicatat oleh (Scrum Master): Farhan Defra Jaya Kusuma        Tanda tangan: