| POLITEKNIK NEGERI PADANG JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI — PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN INFORMATIKA MATA KULIAH PROYEK UTAMA (ISY3215) |  |  |
| --- | --- | --- |
| J-02 | Log Daily Scrum dan Impediment | Digunakan pada: Sepanjang sprint |

Petunjuk Pengisian

Daily Scrum diselenggarakan minimal dua kali seminggu, maksimal 15 menit, pada hari dan jam yang telah disepakati tim. Setiap anggota menjawab tiga pertanyaan: (1) apa yang saya selesaikan sejak Daily Scrum terakhir, (2) apa yang akan saya kerjakan sampai Daily Scrum berikutnya, (3) adakah hambatan yang memperlambat saya. Tulis kemajuan yang terlihat ("validasi tanggal sudah jalan"), bukan kesibukan ("kemarin saya baca dokumentasi"). Papan tugas wajib dimutakhirkan sebelum pertemuan bubar. Log ini adalah salah satu dari empat bukti objektif penilaian kontribusi individu. Isi satu halaman untuk setiap pelaksanaan Daily Scrum.

| Kelas | MI 3A | Kelompok | Luminary / 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Proyek | Sistem Informasi Perawatan dan Kesehatan Hewan Florion Petcare | Klien / Mitra | Florion Petcare |
| Sprint ke- | 1 | Pertemuan Daily Scrum ke- | 3 |
| Hari / Tanggal | Selasa, 13 Oktober 2026 | Waktu mulai – selesai | 20.00 – 21.00 |

A.  Catatan Anggota

| No | Nama Anggota | Diselesaikan sejak pertemuan terakhir | Akan dikerjakan sampai pertemuan berikutnya | Hambatan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Farhan Defra Jaya Kusuma (Scrum Master, US-1007) | Commit 24a9828 — "backend: CRUD master data layanan US-1007". Migration services, Service model, ServiceController, ServiceSeeder (6 layanan), route api/services selesai. | Menyiapkan environment Expo untuk frontend US-1007. | Belum ada |
| 2 | Annisa Marsya (Product Owner, US-1004) | Memverifikasi endpoint GET /api/owners?search= dan GET /api/patients?search= sesuai acceptance criteria. | Menyusun laporan Sprint Review. Memvalidasi hasil backend ke mitra. | Belum ada |
| 3 | Farhan Nul Aziz (US-1001) | Login JWT berhasil di Thunder Client. Route api/owners, api/patients, api/services terdaftar lengkap. | Menyusun dokumentasi API dan memastikan README ter-update. | Belum ada |
| 4 | Atiya Puti Betriyona (US-1002) | Seluruh endpoint owners lulus testing. Pencarian ?search=budi berfungsi. | Menyiapkan data contoh pemilik. Menunggu sprint frontend. | Belum ada |
| 5 | Nabilla Muyassari Yumni (US-1003) | Seluruh endpoint patients lulus testing. Relasi owner_id berfungsi. Pencarian ?search=milo berfungsi. | Menyiapkan data contoh pasien. Menunggu sprint frontend. | Belum ada |

B.  Impediment yang Perlu Ditindaklanjuti

Impediment adalah hambatan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh anggota yang bersangkutan. Scrum Master menindaklanjuti dalam 24 jam; bila belum teratasi dalam dua kali Daily Scrum berturut-turut, laporkan kepada dosen pada Jobsheet J-06.

| No | Uraian Impediment | Tanggal muncul | Penanggung Jawab | Tindakan yang diambil | Status (Terbuka / Selesai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Error Unknown database 'florion_petcare' | 14 Okt 2026 | Farhan Defra Jaya Kusuma | Buat database di HeidiSQL/Laragon, jalankan php artisan migrate | Selesai |
| 2 | Konflik port MySQL dengan aplikasi lain | 14 Okt 2026 | Farhan Defra Jaya Kusuma | Pastikan hanya Laragon yang berjalan di port 3306 | Selesai |
| 3 | Frontend Expo belum dikerjakan | 14 Okt 2026 | Scrum Master | Dijadwalkan pada fase lanjutan Sprint 1 minggu ke-3 | Terbuka |

C.  Kondisi Papan Tugas Setelah Pertemuan

| Product Backlog (jumlah item) | Sprint Backlog | In Progress | Testing / Review | Done | Unplanned / Blocked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 item | 5 item | 0 | 1 | 0 | 1 (frontend) |

Sisa story point sprint ini: 11 SP (perkiraan bagian frontend) | Hari sprint ke- 8 dari 21

Dicatat oleh (Scrum Master): Farhan Defra Jaya Kusuma        Tanda tangan: